# เงื่อนไขสมาชิกและขอบเขตพัฒนา
เวอร์ชันแรกของระบบงานบริการภาคสนาม

Commercial Policy and MVP Baseline • ฉบับ 1.1 • 2 ตุลาคม 2569

เสนอเปิดตัว 2 แพ็กเกจรายเดือน ใช้ฟังก์ชันงานบริการชุดเดียวกัน ต่างกันที่จำนวนช่าง พื้นที่ภาพ และโควตา OCR เวอร์ชันแรกครอบคลุมร้าน ช่าง ระบบสมาชิก และหลังบ้านที่ใช้ดูแลบริการได้จริง โดยเริ่มรับเงินด้วยการโอนและตรวจยอดรับจริง

เอกสารนี้ใช้กำหนดขอบเขตสำหรับทีมพัฒนาและทีมดำเนินงาน ราคาและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์เป็นข้อเสนอเปิดตัวสำหรับทดสอบกับร้านจริง ยังไม่มีการเผยแพร่ราคา รับเงิน หรือเปิดระบบจากการจัดทำเอกสารนี้

# 1 ฐานสำหรับการพัฒนาและเปิดทดลอง

• แพ็กเกจเริ่มต้น 590 บาทต่อเดือน ช่าง 3 คน ภาพ 10 GB และ OCR 100 ครั้งต่อรอบ

• แพ็กเกจทีม 1,290 บาทต่อเดือน ช่าง 10 คน ภาพ 30 GB และ OCR 300 ครั้งต่อรอบ

• ทดลอง 14 วัน ใช้ขีดจำกัดช่าง 3 คน ภาพ 1 GB และ OCR 20 ครั้ง ไม่ใช้บัตร

• เปิดรายเดือนก่อน ผ่อนผันการต่ออายุ 7 วัน ส่งผลของงานที่เริ่มแล้วได้ตามเงื่อนไข

• แอปมือถือ Owner และ Technician พร้อมเว็บ Platform Admin มีวงจรบริการและกติกาสิทธิ์ครบ

• ทุกฝั่งรองรับภาษาไทย th และอังกฤษ en ตั้งแต่ MVP เปลี่ยนภาษาแยกรายผู้ใช้ได้

• GPS เก็บเฉพาะสถานที่ลูกค้าเมื่อกดบันทึก Installation และสติกเกอร์ QR เป็นทางเลือก AI ใช้ไม่ได้ก็ทำงานต่อได้

## โครงสร้างเอกสาร

2 แพ็กเกจ • 3 วิธีนับโควตา • 4 วงจรสมาชิก • 5 การรับเงินและบริการช่วยเหลือ • 6 ต้นทุน • 7 งานร้านและช่างใน MVP • 8 หลังบ้านใน MVP • 9 สิ่งที่เลื่อนไป • 10 ลำดับพัฒนา • 11 เกณฑ์ยอมรับ • 12 การทดลองและตัวชี้วัด • 13 การใช้เอกสารและแหล่งอ้างอิง • 14 ภาษาไทยและอังกฤษ

# 2 แพ็กเกจสมาชิกที่เสนอเปิดตัว

สมาชิกผูกกับร้านหรือ Organization ช่างไม่ต้องจ่ายรายคน Owner หลัก 1 บัญชีไม่ใช้โควตาช่าง หาก Owner ลงทำงานเองให้บันทึกผู้ทำได้โดยไม่คิดเพิ่ม ขอบเขตการมอบหมายงานต้องรองรับ Owner ที่ได้รับอนุญาตตามบทบาท

| รายการ | เริ่มต้น | ทีม | ทดลอง |
| --- | --- | --- | --- |
| ราคาต่อเดือน | 590 บาท | 1,290 บาท | 0 บาท 14 วัน |
| ช่าง active สูงสุด | 3 คน | 10 คน | 3 คน |
| พื้นที่ภาพรวม | 10 GB | 30 GB | 1 GB |
| OCR ต่อรอบ | 100 ครั้ง | 300 ครั้ง | 20 ครั้งตลอด trial |
| Owner หลัก | 1 บัญชี | 1 บัญชี | 1 บัญชี |
| ลูกค้า สถานที่ อุปกรณ์ | ไม่มีโควตาจำนวน | ไม่มีโควตาจำนวน | ไม่มีโควตาจำนวน |
| จำนวนงานและประวัติ | ไม่มีโควตาจำนวน | ไม่มีโควตาจำนวน | ไม่มีโควตาจำนวน |
| รอบดูแลและแจ้ง Owner | รวม | รวม | รวม |
| ข้อมูลและรูปเพื่อใช้ซ้ำ | รวมตามพื้นที่ | รวมตามพื้นที่ | รวมตามพื้นที่ |
| หลายสถานที่ของลูกค้า | รวม | รวม | รวม |
| รับเงินจากลูกค้าของร้าน | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |

ราคาที่เสนอเป็นยอดรวมที่ร้านเห็นและชำระต่อเดือน หากบริษัทต้องแยกภาษี ให้แสดงส่วนประกอบในเอกสารตามข้อมูลบริษัทและกระบวนการที่ตรวจแล้ว โดยไม่บวกค่าใช้จ่ายที่ไม่แจ้ง ณ ขั้นยืนยันราคา ข้อเสนอนี้ไม่กำหนดอัตราหรือสถานะทางภาษีของบริษัท

## เหตุผลในการจัดแพ็กเกจ

ราคา 590 บาทเหมาะใช้ทดสอบกับร้านทีมเล็ก ส่วน 1,290 บาทรองรับทีมที่มีช่างมากขึ้น ให้ทุกแพ็กเกจเข้าถึงประวัติ รอบดูแล และข้อมูลลูกค้าเหมือนกัน เพื่อไม่ให้ร้านต้องอัปเกรดเพียงเพื่อใช้วงจรหลัก ร้านที่เกิน 10 ช่างยังไม่รับสมัครแบบอัตโนมัติใน MVP

ชื่อแพ็กเกจเป็นชื่อกลาง ไม่ผูกกับชื่อผลิตภัณฑ์ ไม่มีแพ็กเกจฟรีถาวร ไม่มีค่าอุปกรณ์รายเครื่อง ค่าติดตั้งเริ่มใช้ หรือการซื้อโควตาเพิ่มใน MVP การนำเข้าข้อมูลและบริการพิเศษต้องเสนอแยกในอนาคต

# 3 วิธีนับโควตาและการเก็บภาพ

## ช่างและจำนวนข้อมูล

นับเฉพาะ membership ที่เป็น Technician และ active ภายในร้านนั้น pending rejected suspended และ removed ไม่นับ บัญชีช่างเดียวอยู่หลายร้านได้เมื่อแต่ละร้านอนุมัติ แต่สิทธิ์และโควตาแยกกัน การอนุมัติพร้อมกันต้องไม่ทำให้จำนวนเกินแพ็กเกจ

ลูกค้า สถานที่ อุปกรณ์ และงานไม่มีโควตาจำนวนสำหรับการใช้งานปกติของร้าน มี rate limit และมาตรการป้องกันการใช้งานผิดรูปแบบที่ไม่ตัดงานประจำ เงื่อนไขการใช้งานต้องไม่อ้างว่าไม่มีขีดจำกัดทางเทคนิคทุกด้าน

## พื้นที่ภาพ

ใช้ GB แบบ 1,000,000,000 bytes นับไฟล์ที่บันทึกจริงและเชื่อมกับข้อมูลธุรกิจ รวมภาพอุปกรณ์ ป้ายเครื่อง ภาพบริการ และ thumbnail ไม่รีเซ็ตรายเดือน ไม่คิดสลิปชำระสมาชิก สำรองข้อมูล หรือไฟล์ export ชั่วคราวในโควตาร้าน

รับภาพจากกล้องหรือคลังภาพ บีบอัดโดยคงการอ่านป้ายเครื่อง เป้าหมายภาพทั่วไปไม่เกิน 1 MB และตรวจขนาดหลังประมวลผลสูงสุด 5 MB ต่อภาพ ถ้าบีบจนอ่านไม่ได้ให้ใช้ภาพใหญ่ภายในขนาดที่รับได้ ไม่เก็บภาพเต็มซ้ำโดยอัตโนมัติ ไฟล์ที่แนบแล้วเป็นสำเนามาตรฐานที่ร้านใช้เปิดดูและ export ได้

แจ้ง Owner ที่ 80% และ 95% ของพื้นที่ เมื่อเต็มหยุดเฉพาะการเพิ่มไฟล์ใหม่ ยังบันทึกข้อความและปิดงานได้โดยไม่บังคับรูป ไม่ลบภาพเก่าอัตโนมัติ งานที่รอ upload ต้องแสดงชัดว่ารูปยังไม่ถูกส่ง การจองพื้นที่และ retry ต้องคืนโควตาเมื่อ upload ล้มเหลว

## OCR และ AI

1 ครั้งคือคำขออ่านป้ายเครื่อง 1 ภาพที่ระบบประมวลผลสำเร็จ ไม่คิด retry ของคำขอเดิมหรือข้อผิดพลาดระบบ ภาพที่อ่านได้แต่ข้อมูลไม่ครบยังนับ 1 ครั้ง และให้แก้เองได้ ก่อนส่งซ้ำให้เห็นโควตาคงเหลือและยืนยันการอ่านใหม่

โควตารีเซ็ตต้นแต่ละรอบสมาชิก ไม่สะสม เริ่ม paid period แรกได้โควตาแพ็กเกจเต็ม โดย trial ใช้ก้อน 20 ครั้งแยก การต่ออายุล่วงหน้าไม่รีเซ็ตทันที ต้องรอเริ่มรอบใหม่ ภาพและข้อมูลอุปกรณ์เดิมใช้ซ้ำได้โดยไม่ต้องอ่าน OCR ใหม่

OCR หมด ช้า หรือใช้ไม่ได้ ให้บันทึกรูปและกรอก Brand Model Serial เองได้ทันที ไม่รอ AI เพื่อสร้างเครื่องหรือปิดงาน ใช้ OCR provider 1 รายใน MVP การตีความด้วย AI ขั้นสูงอยู่ระยะถัดไป

ตัวอย่างความจุ: งาน 100 ครั้ง × 3 เครื่อง × 4 ภาพ × 1 MB เท่ากับประมาณ 1.2 GB ก่อน thumbnail และภาพอุปกรณ์ 10 GB จึงไม่ใช่พื้นที่ตลอดชีวิตที่ไม่มีวันเต็ม ต้องแสดงยอดใช้ให้ร้านเห็นตลอด

# 4 วงจรสมาชิกและสิทธิ์การใช้งาน

| สถานะ | เงื่อนไข | สิทธิ์และการแจ้ง |
| --- | --- | --- |
| trialing | 14 วันจากเวลายืนยันและเปิดร้าน | ใช้วงจรหลัก แจ้ง Owner ก่อนหมด 3 วันและเมื่อหมด |
| active | มี paid period ที่ยัง valid | ใช้ตามแพ็กเกจ แจ้งต่ออายุล่วงหน้า 7 และ 3 วัน |
| past_due | หมด paid period และรอต่ออายุ | ใช้สิทธิ์เดิมอีก 7 วัน แจ้งวันหมดและวันสุดท้าย |
| expired | พ้น grace หรือ trial หมด | อ่านข้อมูลและขอ export ได้ ไม่เริ่มงานใหม่ |
| pending_ payment | ไม่มี trial หรือ paid period ที่ valid | ชำระ ดูสถานะและขอความช่วยเหลือ ไม่มี business write |
| ended | เลือกหยุดต่ออายุเมื่อครบ paid period | อ่านข้อมูล ต่อสมาชิกใหม่ได้ ไม่มี grace อัตโนมัติ |

ทดลองได้ครั้งเดียวต่อร้าน ไม่ต่อ trial เมื่อเปลี่ยน Owner หรือรีเซ็ต Join Link รอบรายเดือนใช้วันครบรอบใน Asia/Bangkok เก็บเวลา UTC และช่วง [start_at,end_at) วัน 31 ที่ไม่มีในเดือนถัดไปใช้วันสุดท้าย โดยคงวัน anchor 31 สำหรับเดือนที่มี การรีเซ็ต OCR ใช้วันเริ่ม period เดียวกัน

ต่อก่อนหมดอายุให้เพิ่มจากปลายรอบเดิม ระหว่าง grace ถ้ายืนยันเงินแล้วให้ต่อจากปลายรอบเดิม เพราะยังใช้งานต่ออยู่ หลังพ้น grace ให้เริ่มจากเวลาที่แพลตฟอร์มยืนยันรับเงิน เมื่อ trial หมดไม่มี grace และไม่เปิด trial ใหม่

ตัวอย่าง: รอบสิ้นสุด 10 พ.ย. 2569 เวลา 10:00 น. ยืนยันต่ออายุ 5 พ.ย. ได้รอบถัดไป 10 พ.ย. ถึง 10 ธ.ค. ยืนยัน 13 พ.ย. ระหว่าง grace ใช้รอบเดียวกัน หากยืนยัน 18 พ.ย. หลัง grace สิ้นสุด 17 พ.ย. เวลา 10:00 น. รอบใหม่เริ่ม 18 พ.ย. ตามเวลายืนยันจริง

รูปสลิปหรือ invoice รอตรวจไม่หยุดสิทธิ์รอบเดิมและไม่เปิดรอบใหม่เอง หากเจ้าหน้าที่ตรวจล่าช้าจนร้านเสียวัน ให้พิจารณา grant ชดเชยที่มีเหตุผลและวันหมดอายุ แยกจากการแก้วันรับเงินจริง

หลังหมดสิทธิ์ให้ส่งผลได้ภายใน 24 ชั่วโมงจากเวลาสิทธิ์หยุด เฉพาะ Job ที่ server บันทึกว่า started ก่อนสิทธิ์หยุด ด้วยสมาชิกและ assignment เดิม อนุญาตเฉพาะ ServiceEvent ของอุปกรณ์ในขอบเขตงานนั้น ไม่เพิ่มงานหรือเครื่องใหม่ กรณีถูกระงับด้านความปลอดภัยไม่มีข้อยกเว้นนี้

Upgrade และ downgrade มีผลรอบถัดไป ไม่มีคิดส่วนต่างกลางรอบ หากลดเหลือ 3 ช่าง Owner ต้องเลือกผู้คง active ก่อนวันมีผล ไม่เลือกให้คำขอพักและยังไม่รับชำระ invoice แพ็กเกจใหม่ พื้นที่เกินหลังลดแพ็กเกจยังอ่านภาพเดิมได้ แต่เพิ่มภาพไม่ได้จนกลับต่ำกว่าโควตา

# 5 การรับเงินและการช่วยเหลือร้าน

## ช่องทางเปิดตัว

รับโอนเข้าบัญชีธุรกิจที่ทีมแพลตฟอร์มกำหนด แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี ยอด และเลขอ้างอิง invoice ในหน้าชำระ QR บัญชีรับเงินใช้ได้เมื่อทีมยืนยันข้อมูลแล้ว แต่ไม่ใช้ผลการสแกนหรือสลิปเปิดสิทธิ์เอง ไม่มีการหักบัญชีอัตโนมัติใน MVP

• Owner เลือกแพ็กเกจรายเดือนและยืนยันยอด ระบบสร้าง invoice พร้อม snapshot ราคา จากนั้นส่งหลักฐานรับเงินแบบ private

• Billing Operator ตรวจยอด สกุลเงิน ผู้รับ และรายการรับจริงจากธนาคาร อ้างอิง transaction ที่ใช้ได้ครั้งเดียว แล้วจึงยืนยันรับเงิน

• คำขอยืนยันซ้ำต้องให้ผลเดิม ไม่เพิ่ม period ซ้ำ ไม่ใช้สลิปเดียวกับหลาย invoice เงินขาดหรือเกินให้คิวตรวจข้อยกเว้น ไม่เปิดสิทธิ์อัตโนมัติ

• เมื่อยืนยัน ให้บันทึก payment การจัดสรร invoice period สิทธิ์ และ audit ในธุรกรรมเดียว แจ้ง Owner และเปิดเอกสารรับเงินตามชนิดที่บริษัทใช้จริง

เป้าหมายตรวจหลักฐานภายใน 1 วันทำการ ไม่ใช่ระบบตรวจสลิปอัตโนมัติ หลักฐานถูกปฏิเสธได้พร้อมเหตุผลและส่งใหม่ได้ การเปลี่ยนยอดราคาไม่แก้ invoice เดิมที่ยืนยันแล้ว

## ยกเลิกและคืนเงิน

Owner หยุดต่ออายุได้และยังใช้จนจบรอบ ไม่มีคืนเงินโดยอัตโนมัติจากการหยุดใช้ สำหรับชำระซ้ำ รับเงินผิด หรือเหตุที่ทีมอนุมัติ ให้สร้างคำขอคืนเงินเต็มหรือบางส่วน พร้อม invoice เหตุผล ยอด และผลต่อสิทธิ์

ผู้อนุมัติคืนเงินต้องเป็นคนละบัญชีและคนละบุคคลกับผู้ขอ ทีมโอนคืนผ่านธนาคารแล้วจึงบันทึกผลสำเร็จและ reference ยอดคืนรวมต้องไม่เกินยอดรับจริง การคืนเงินกับการหยุดสิทธิ์เป็นคำสั่งแยก มี audit หากยังไม่มีเจ้าหน้าที่สองคน ห้ามเปิด flow ที่อนุมัติคำขอของตนเอง

## บริการช่วยเหลือและข้อมูล

ให้บริการจันทร์ถึงศุกร์ 09:00–18:00 น. เวลาไทย เป้าหมายตอบภายใน 1 วันทำการ ระหว่าง pilot มี ticket ในระบบและช่องทางติดต่อทีม เหตุระบบใช้ไม่ได้ส่งเข้าคิว incident แยก ยังไม่เสนอ SLA ชดเชยเงินแก่ร้าน

หมดสมาชิกไม่ลบประวัติหรือ due อัตโนมัติใน MVP ให้ Owner อ่านและขอ export ได้ คำขอปิดหรือลบร้านตรวจเจ้าของและขอบเขต มีช่วงทบทวน 30 วันก่อนดำเนินการ เก็บบันทึกลบเพื่อใช้เมื่อ restore สำเนาสำรองหมุนเวียน 35 วัน เอกสารการเงินที่ต้องเก็บแยกไม่ถูกลบตามข้อมูลหน้างาน

ระยะเก็บ audit ตั้งต้น 365 วัน และทบทวนความจำเป็นก่อนเปิดจริง นโยบายนี้เป็นฐานการดำเนินงาน ไม่ใช่การยืนยันว่าเป็นระยะเก็บตามกฎหมายทุกประเภท Capture Once Reuse Forever หมายถึงใช้ข้อมูลเดิมกับงานครั้งถัดไป ไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง

# 6 ต้นทุนที่ใช้ประเมินราคาเปิดตัว

ใช้ต้นทุนบริการภายนอกเป็นกรอบเทียบ ไม่ถือว่าได้เลือกซื้อผู้ให้บริการแล้ว สมมติอัตราสำหรับตั้งงบ 40 บาทต่อ USD ซึ่งไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ไม่อาศัย free tier เพื่อทำให้ต้นทุนดูต่ำ ตัวเลขยังไม่ใช่ต้นทุนจริงของเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu ที่มีอยู่

| รายการอ้างอิง | อัตราจากผู้ให้บริการ | ใช้ประเมินอย่างไร |
| --- | --- | --- |
| R2 Standard storage | USD 0.015 ต่อ GB ต่อเดือน | 10 GB = 6 บาท และ 30 GB = 18 บาท เฉพาะเนื้อที่หลัก |
| Google Vision Text Detection | USD 1.50 ต่อ 1,000 หน่วย ในช่วงอัตราที่อ้างอิง | 100 ภาพ = 6 บาท และ 300 ภาพ = 18 บาท ไม่รวม AI ตีความ |
| Omise PromptPay ในอนาคต | 1.65% ต่อรายการ ยังไม่รวมภาษีค่าธรรมเนียม | 590 บาท ≈ 9.74 บาท และ 1,290 บาท ≈ 21.29 บาท ไม่ใช่ต้นทุนโอน manual |

แหล่งราคา: Cloudflare R2 Pricing, Google Cloud Vision Pricing และ Omise Pricing Thailand ตรวจวันที่ 2 ต.ค. 2569 ดูลิงก์ในหัวข้อ 13 อัตรา storage ยังมีค่าคำขอ และ gateway มีต้นทุนอื่น เช่นการโอนยอดออก จึงไม่ใช้เฉพาะอัตราเปอร์เซ็นต์เป็นต้นทุนรวม

| งบต่อร้านต่อเดือน | เริ่มต้น | ทีม |
| --- | --- | --- |
| ภาพหลักและสำเนาเทียบขนาดอีก 1 ชุด | 12 บาท | 36 บาท |
| OCR เต็มโควตา | 6 บาท | 18 บาท |
| สำรอง SMS สำหรับยืนยันบัญชี | 20 บาท | 30 บาท |
| ค่าคำขอและทรัพยากรแปรผันอื่น | 7 บาท | 16 บาท |
| ตรวจเงิน 5 นาทีและช่วยเหลือ 15 นาที ที่ 300 บาทต่อชั่วโมง | 100 บาท | 100 บาท |
| รวมงบแปรผันสมมติ | 145 บาท | 200 บาท |

SMS และแรงงานเป็นสมมติงบ ไม่ใช่ใบเสนอราคา หากการเริ่มใช้หรือ support ใช้เกิน 20 นาทีต่อเดือน ต้นทุนจะสูงขึ้น ต้องวัดเวลาจริง งบสำเนาภาพไม่แทนฐานข้อมูล สำรองหลายเวอร์ชัน หรือค่าดูแลเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่าง 30 ร้าน: เริ่มต้น 20 ร้านและทีม 10 ร้าน มียอดสมาชิก 24,700 บาทต่อเดือน หักงบแปรผัน 4,900 บาท และงบคงที่สมมติ 2,500 บาท เหลือ 17,300 บาทก่อนค่าพัฒนา การตลาด ภาษี และต้นทุนที่ยังไม่ทราบ ตัวเลขนี้เป็นแบบจำลอง ไม่ใช่กำไรหรือคาดการณ์ยอดขาย

ทบทวนราคาหลัง pilot โดยดูต้นทุนต่อร้าน เวลา support และอัตรายอมจ่าย ไม่เปลี่ยนราคาของ period ที่จ่ายแล้ว ข้อเสนอนี้ไม่ได้อ้างอิงราคาคู่แข่งหรือผลสำรวจความเต็มใจจ่ายที่ยังไม่ได้ทำ

# 7 ขอบเขตงานร้านและช่างใน MVP

เปิดแอปมือถือ Owner และ Technician บน Android และ iOS ใช้ฐานงานร่วมกัน พร้อมเว็บหลังบ้านสำหรับทีมแพลตฟอร์ม ทดสอบรุ่นระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์จริงก่อนกำหนดรุ่นขั้นต่ำ ไม่มี customer app ในเวอร์ชันแรก

| โมดูล | สิ่งที่ต้องใช้ได้ก่อนเปิดขาย |
| --- | --- |
| สมัครและทีม | ยืนยันเบอร์ด้วย SMS OTP สร้างร้าน Owner หลัก Join Link และ QR ใช้ซ้ำ pending approve reject reset link และระงับช่าง |
| ลูกค้าและสถานที่ | ค้นชื่อหรือเบอร์ เพิ่มลูกค้า หลายสถานที่ ที่อยู่และผู้ติดต่อ ไม่ต้องมี GPS ก่อนสร้างงาน |
| พิกัดและการเดินทาง | กดบันทึกพิกัดเฉพาะสถานที่ แก้หมุด เปิด Maps และโทร ขอ location เมื่อใช้ฟังก์ชัน ไม่มีติดตามช่าง |
| อุปกรณ์ | เพิ่มเองหรือถ่ายป้าย OCR ให้ตรวจและแก้ข้อมูลก่อนบันทึก Brand Model Serial และตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์เดิมใช้ซ้ำ |
| งานและตาราง | สร้างงานหลายเครื่อง วันเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 1 คน สถานะ draft scheduled in_progress completed canceled เปลี่ยนช่าง เลื่อนนัดและดูรายการตามวัน |
| ผลบริการ | ServiceEvent ต่อเครื่องแยกจาก Job รายละเอียดผล รูปก่อนและหลัง ประวัติผู้ทำ รอบถัดไป และปิดงานเมื่อผลที่จำเป็นส่งสำเร็จ |
| งานหน้างานเพิ่ม | Owner เปิดงานด่วนได้ ช่างบันทึกงานที่ได้รับอนุญาตภายในร้าน ไม่เห็นลูกค้าทั้งร้านโดยไม่มีสิทธิ์ งานเพิ่มไม่ข้าม quota หรือสิทธิ์หมดอายุ |
| วงจรดูแลต่อเนื่อง | รอบ 3 6 12 เดือนหรือกำหนดเองหรือไม่มีรอบ แจ้ง Owner ก่อนครบ 7 วันและสรุปงานถึงกำหนด ค้นประวัติ โทร นัดใหม่ และมอบหมายคนอื่น |

วันนัดและการมอบหมายใหม่ไม่เลื่อน due เดิม รอบใหม่เกิดจาก ServiceEvent ที่บันทึกสำเร็จเท่านั้น อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ทำในงานหลายเครื่องต้องระบุว่าไม่ได้ทำพร้อมเหตุผล ไม่สร้างผลบริการหรือรีเซ็ตรอบให้เครื่องนั้น

แจ้งเตือนในแอปเป็นแหล่งสถานะหลัก มี push สำหรับงานมอบหมาย เปลี่ยนนัด และ due ถ้า push ถูกปฏิเสธยังดูรายการได้ สรุปงานถึงกำหนดให้ Owner วันละครั้งเวลา 09:00 น. ตามเวลาร้าน ไม่ส่งซ้ำรายเครื่องและไม่ส่งถึงลูกค้าอัตโนมัติ ช่างไม่เห็นราคา invoice หรือเงินสมาชิก

# 8 ขอบเขตหลังบ้านแพลตฟอร์มใน MVP

บัญชีผู้ดูแลแยกจากร้าน ใช้ MFA และแบ่ง permissions ตามหน้าที่ แม้คนเดียวถือหลายบทบาทก็ไม่สามารถอนุมัติคืนเงินของตนเอง ผู้ดูแลไม่มีสิทธิ์เปิดรูปหรือข้อมูลลูกค้าทุกร้านเพียงเพราะเป็น Admin

| โมดูล | ขอบเขตเปิดตัว |
| --- | --- |
| ภาพรวมและร้าน | จำนวนร้านตามสถานะ คิวเงินและ ticket ค้นร้าน ดู Owner แบบปิดบังข้อมูล สมาชิก usage ประวัติ suspend restore พร้อมเหตุผล |
| แพ็กเกจและสมาชิก | 2 แพ็กเกจ trial รายเดือน เวอร์ชันราคาและสิทธิ์ที่แก้ย้อนหลังไม่ได้ period renewal cancel scheduled change และ grant มีวันหมดอายุ |
| การเงิน | invoice สลิป private ตรวจยอดธนาคาร รับเงินจริงครั้งเดียว ใบรับเงินตามแบบบริษัท refund อนุมัติสองคน และรายงาน CSV กระทบยอดรายวัน |
| Support | ticket สถานะ ผู้รับผิดชอบ บันทึกภายใน คำตอบร้าน คำขออ่านข้อมูลเฉพาะขอบเขต Owner ยินยอมและผู้ดูแลอนุมัติ grant มีอายุไม่เกิน 60 นาที |
| ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว | รับคำขอ export ปิดและลบ ตรวจเจ้าของและขอบเขต ดำเนินงานตาม runbook เก็บผู้ทำ ผลและ audit ไม่แก้ฐานข้อมูลโดยไม่มีประวัติ |
| ทีมและ audit | บัญชีผู้ดูแล role permissions MFA revoke session และ audit การอ่านเนื้อหาผ่าน grant การเงิน และการเปลี่ยนสิทธิ์ |
| สุขภาพระบบ | API DB พื้นที่ไฟล์ อายุ backup และคิว upload OCR notification แสดงสถานะและแจ้งทีมเมื่อผิดปกติ มี incident record แบบพื้นฐาน |
| ตั้งค่าและประกาศ | ค่า trial grace quota และ lead days แบบมีเวอร์ชัน ประกาศให้กลุ่มร้าน การเปลี่ยนค่าราคาและสิทธิ์ไม่แก้ snapshot รอบเดิม |

## งานที่ทำแบบเจ้าหน้าที่ใน MVP

ตรวจเงินจากธนาคาร คืนเงินจริง ขอและส่ง export ปิดหรือลบร้าน และทดสอบ restore ทำโดยเจ้าหน้าที่ผ่านคิวงานและเครื่องมือที่ตรวจสิทธิ์ ไฟล์ export รวม CSV หรือ JSON ที่เชื่อม id ได้และรูปตามขอบเขต ดาวน์โหลดด้วยลิงก์ส่วนตัวอายุ 24 ชั่วโมง ร้านหมดสมาชิกยังขอได้

Manual หมายถึงเจ้าหน้าที่ตัดสินใจและดำเนินขั้นตอน ไม่ได้หมายถึงไม่มีสถานะ ไม่มี audit หรือแก้แถว production โดยตรง การดำเนินการที่ทำซ้ำต้องไม่สร้างเงิน สิทธิ์ หรือผลลบซ้ำ

สำรองฐานข้อมูลและไฟล์อย่างน้อยรายวันบนปลายทางแยกจากเครื่องหลัก เป้าหมายเริ่มต้น RPO 24 ชั่วโมงและ RTO 8 ชั่วโมงเป็นเป้าหมายภายใน ต้องพิสูจน์ด้วย restore ก่อนรับเงิน ไม่ประกาศเป็น SLA ร้านก่อนมีผลทดสอบ

# 9 ขอบเขตที่เลื่อนไปหลัง MVP

| เรื่อง | MVP ทำอะไรแทน | ระยะถัดไป |
| --- | --- | --- |
| รายปีและส่วนลด | รายเดือน ไม่มีคูปอง | รายปีและโปรโมชันหลังรู้ conversion |
| ตัดเงินและ gateway | โอน ตรวจรายการรับจริง | hosted checkout webhook retry และ reconciliation อัตโนมัติ |
| เพิ่มสิทธิ์กลางรอบ | grant ที่อนุมัติและมีวันหมดอายุ | proration และ add on ช่างพื้นที่ OCR |
| ทีมหน้างานหลายคน | ผู้รับผิดชอบหลัก 1 คนต่องาน | ผู้ช่วยและทีมย่อยพร้อมสิทธิ์ของแต่ละคน |
| หลาย Owner และสาขา | Owner หลักหนึ่งคน หลายสถานที่ลูกค้า | Manager หลายสาขาและการโอน Owner แบบ self service |
| ทำงาน offline เต็มรูปแบบ | draft และคิว retry ของงานที่โหลดไว้ | ค้นข้อมูลทั้งร้านและสร้างงานใหม่ขณะ offline |
| AI วิเคราะห์ขั้นสูง | OCR ป้ายเครื่องและกรอกเอง | วิเคราะห์ภาพวินิจฉัยหรือ chatbot |
| LINE OA และ customer app | Owner โทรหรือใช้ช่องทางเดิม | เชื่อม consent และนัดผ่าน LINE OA |
| รายงานเชิงลึก | รายงานงาน due usage และเงินพื้นฐาน | dashboard วิเคราะห์ทีมและรายได้ลูกค้าของร้าน |
| Import และลบแบบ self service | คำขอที่ทีมดำเนินการ | เครื่องมือนำเข้าและ data lifecycle อัตโนมัติ |
| ERP และการขายของร้าน | เก็บผลบริการและค่าใช้จ่ายเป็น note หากจำเป็น | ไม่อยู่ roadmap MVP: stock บัญชี เงินเดือน ใบเสนอราคา POS |

GPS ติดตามช่าง background location หรือ start/end GPS ไม่ใช่เรื่องที่รอทำภายหลัง แต่ขัดกับนโยบายผลิตภัณฑ์ Installation ไม่บังคับ และไม่ต้องติดสติกเกอร์ QR อุปกรณ์ก่อนใช้ระบบ

Full Specification ฉบับ 1.1 เป็นภาพระบบทั้งหมด บางหน้าจอจึงมีไว้สำหรับระยะถัดไป จำนวนหน้าจอในต้นแบบไม่ใช่จำนวนฟีเจอร์ที่ต้องเปิดพร้อมกัน ขอบเขต MVP ใช้หัวข้อ 7 ถึง 11 ของเอกสารนี้ในการจัดงาน

# 10 ลำดับพัฒนาและงานที่ตรวจรับได้

แบ่งเป็น 4 ช่วงตาม dependency ไม่กำหนดวันส่งโดยยังไม่ทราบทีม แต่ละช่วงต้องมีผลลัพธ์ที่ทดสอบได้ก่อนเริ่มเปิดใช้งานกับร้านภายนอก งานกติกาเงินและสิทธิ์เริ่มตั้งแต่ช่วงแรกเพื่อไม่ต้องรื้อแกนหลังทำแอปเสร็จ

| ช่วงและงาน | ผลลัพธ์ที่ต้องส่ง | ต้องผ่านก่อน |
| --- | --- | --- |
| A01 ฐานข้อมูลและ tenant | migration PostgreSQL tenant scope composite FK role audit outbox และข้อมูลทดสอบ 2 ร้าน | เริ่มแรก |
| A02 ตัวตนและสมาชิก | SMS OTP recovery session join pending approval และบัญชีผู้ดูแล MFA | A01 |
| A03 กติกาสมาชิก | plan price snapshot trial period grace grant quota และตรวจสิทธิ์ทุก mutation | A01 A02 |
| A04 ไฟล์และงานเบื้องหลัง | private storage upload reservation retry thumbnails OCR และ notification adapters | A01 A02 |
| B01 ลูกค้าและสถานที่ | ค้น เพิ่ม หลายสถานที่ capture GPS นำทางและโทร | A02 A03 |
| B02 อุปกรณ์ | camera OCR manual correction และใช้เครื่องเดิม | A04 B01 |
| B03 งานและตาราง | สร้างงานหลายเครื่อง นัด assign reassign cancel และเงื่อนไข conflict | B01 B02 A03 |
| B04 ผลบริการและ draft | ServiceEvent ต่อเครื่อง รูปผลบริการ draft pending sync และ completed จาก server | B03 A04 |

## ตรวจรับช่วง A และ B

ช่วง A ต้องทดสอบ token ของร้านหนึ่งอ่านอีกร้านไม่ได้ อนุมัติช่างพร้อมกันไม่เกิน quota และหมดสิทธิ์แล้ว API ปฏิเสธคำสั่งจริง ช่วง B ต้องสร้างงานโดยไม่มี GPS หรือข้อมูลเครื่องล่วงหน้า ช่างไปเติมข้อมูลและส่งผลได้ แม้ OCR ล้มเหลว

Offline ขั้นต่ำเก็บ draft และรูปของงานที่โหลดไว้ในพื้นที่ของบัญชีกับร้านนั้น ไม่แสดง completed แก่ Owner จน server รับผลและข้อมูลที่จำเป็นสำเร็จ หากเปลี่ยนช่าง ยกเลิกงาน หรือ revoke สิทธิ์ระหว่าง offline ให้เก็บ draft และแจ้ง conflict ห้ามเขียนทับหรือส่งข้ามร้าน

แอปต้องมีทางจัดการ draft ก่อนออกจากระบบ ล้าง cache ข้อมูลธุรกิจเมื่อ logout และไม่ให้ผู้ใช้คนถัดไปอ่านรูปหรือข้อมูลของคนเดิม session หมดอายุใช้ draft เดิมต่อหลังยืนยันบัญชีเดิมได้ตามสิทธิ์ปัจจุบัน

# 10 ลำดับพัฒนาช่วงต่อเนื่อง

| ช่วงและงาน | ผลลัพธ์ที่ต้องส่ง | ต้องผ่านก่อน |
| --- | --- | --- |
| C01 รอบดูแล | schedule จาก ServiceEvent due summary rebook และคนทำใหม่ | B04 A04 |
| C02 Billing Owner | เลือกแพ็กเกจ invoice proof renewal scheduled change cancel และ usage | A03 A04 |
| C03 เงินและรายงาน | ตรวจเงินครั้งเดียว refund สองคน manual reconciliation และ CSV | C02 A02 |
| C04 Admin ร้านและ support | ค้นร้านสมาชิก suspend restore tickets และ grant consent scope expiry | A02 A03 B04 |
| C05 ข้อมูลและระบบ | export คิวปิดลบ deletion log health backup restore และประกาศ | C04 A04 |
| D01 ทดสอบระบบครบวงจร | มือถือจริง push กล้อง GPS offline conflict และ billing concurrency | ช่วง A B C |
| D02 เปิด pilot | คู่มือ Owner ช่าง Admin ช่องทาง support และการวัดผล | D01 และ restore ผ่าน |
| D03 เปิดรับเงินจริง | เอกสารธุรกิจพร้อม ทีมตรวจเงินพร้อม ผู้อนุมัติคนที่สอง และ release gates ผ่าน | D02 ผลทดลองผ่าน |

## นิยามงานเสร็จ

• พฤติกรรมตรงกับ acceptance scenario ทั้งกรณีสำเร็จ ล้มเหลว และผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ ไม่ใช้ผลต้นแบบเป็นผลทดสอบระบบจริง

• แก้ข้อมูลใน server ได้อย่างถูกต้อง มี audit และ retry ที่ไม่สร้างรายการซ้ำ คำสั่งต้องผ่าน role tenant subscription และ quota ร่วมกัน

• ข้อความสถานะบนมือถือบอกสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มีวิธีไปต่อเมื่อ OCR upload หรือ push ใช้ไม่ได้

• ผ่าน review ทดสอบที่เกี่ยวข้อง และส่งบนสภาพแวดล้อมทดสอบได้พร้อม migration และวิธี rollback

• ไม่มีช่องโหว่ข้ามร้าน ข้อผิดพลาดทำเงินหรือ period ซ้ำ หรือ draft สูญหายจากเส้นทางหลักที่ยังแก้ไม่ได้

## การจำกัดขอบเขตระหว่างพัฒนา

ฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่อยู่ในหัวข้อ 7 และ 8 เข้าคิวระยะถัดไปก่อน หากจำเป็นต้องเพิ่มเพราะร้านทดลองใช้งานไม่ได้ ให้ระบุปัญหาจริง ผลต่อ dependency และงานที่เลื่อนออก ไม่เพิ่มฟีเจอร์โดยไม่ปรับรายการส่งมอบ กติกาความปลอดภัยและความถูกต้องของเงินห้ามตัดเพื่อเร่งเปิด

# 11 เกณฑ์ยอมรับก่อนเปิดใช้งาน

| ID | สถานการณ์ | ผลที่ต้องเห็น |
| --- | --- | --- |
| T01 | สมัครร้าน ส่ง Join Link ให้ช่าง 2 คน | trial เริ่มครั้งเดียว ช่าง pending อ่านลูกค้าไม่ได้จน Owner อนุมัติ |
| T02 | ร้านเต็ม 3 ช่างแล้วอนุมัติพร้อมกัน | ไม่เกิน 3 active คำขอส่วนเกินยังอยู่และเห็นทางแก้ |
| T03 | สร้างงานใหม่จากชื่อ เบอร์ และนัด | สร้างได้โดยไม่มี GPS Installation หรือ QR อุปกรณ์ |
| T04 | ถึงหน้างาน กดบันทึกสถานที่ | บันทึกเฉพาะ Customer Location ไม่มี background หรือ start/end GPS |
| T05 | งานมี 3 เครื่อง OCR ล้มเหลวหนึ่งเครื่อง | กรอกเอง ทำ 2 เครื่อง อีกเครื่องระบุไม่ได้ทำ ไม่รีเซ็ตรอบเครื่องที่ไม่ได้ทำ |
| T06 | ปิดงานแล้วครบกำหนด 6 เดือน | แจ้ง Owner นัดใหม่มอบหมายช่างคนอื่น ประวัติคนเดิมยังอยู่ วันนัดไม่รีเซ็ต due |
| T07 | สัญญาณหายและ Owner เปลี่ยนช่าง | draft อยู่ แต่ sync ไม่เขียนทับ assignment เดิม Owner ไม่เห็น completed ปลอม |
| T08 | ส่งสลิปและกดยืนยันรับเงินซ้ำ | รอตรวจยังไม่เพิ่มสิทธิ์ ตรวจยอดจริงแล้วเกิด payment และ period ครั้งเดียว |
| T09 | ต่อก่อนหมด ระหว่าง grace และหลังหมด | วันเริ่มรอบตรงหัวข้อ 4 รอบเดิมไม่หยุดเพราะ invoice รอตรวจ |
| T10 | หมดสิทธิ์ พื้นที่เต็ม หรือ OCR หมด | ผลตามข้อจำกัดแต่ละชนิด ประวัติไม่หาย OCR และพื้นที่ไม่ขวางข้อความปิดงานที่อนุญาต |
| T11 | งานเริ่มแล้วหมดสิทธิ์หรือถูก suspend | ส่งตามข้อยกเว้น 24 ชม. ได้เฉพาะขอบเขตเดิม security suspend ปฏิเสธทันที |
| T12 | ลดแพ็กเกจเหลือ 3 ช่างและภาพเกิน | ให้ Owner เลือกช่าง ไม่ลบภาพเอง ไม่รับเงินลดแพ็กเกจหากยังไม่พร้อมมีผล |
| T13 | Support ขออ่านภาพและ grant หมดอายุ | ต้องได้ consent และอนุมัติ scope อ่านได้ช่วงที่กำหนด revoke แล้ว API และ media ปฏิเสธ |
| T14 | คืนเงิน ทดสอบข้ามร้าน และ restore | ไม่มี self approval ไม่คืนเกินยอดจริง ข้ามร้านไม่ได้ restore คืนประวัติและ replay deletion log |

ใช้ข้อมูลสังเคราะห์สำหรับทดสอบ ไม่ส่ง SMS โทร หรือรายการโอนเงินจริงโดยไม่มีชุดทดสอบและผู้รับที่กำหนด ผู้ทดสอบบันทึกเวอร์ชัน อุปกรณ์ หลักฐาน และผลแต่ละข้อก่อนลงชื่อรับรอง release

# 12 การทดลองใช้และเกณฑ์เปิดขาย

ทดลองกับร้านอาสา 3–5 ร้าน ช่าง 1–3 คนต่อร้าน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวมงานสำเร็จอย่างน้อย 30 งาน เฉพาะ pilot ให้ grant เพิ่ม 14 วันหลัง trial ด้วยโควตาช่างและพื้นที่เท่า trial เพิ่ม OCR 20 ครั้ง แยกจาก trial และไม่ถือเป็นรายได้

รอบ 6 เดือนไม่สามารถพิสูจน์ได้จาก pilot 4 สัปดาห์ จึงทดสอบวงจร due ด้วยข้อมูลและเวลาในสภาพแวดล้อมทดสอบ แล้วติดตามร้านจริงต่อหลังเปิดใช้ ไม่อ้างว่า retention ระยะยาวผ่านจากการทดสอบสั้น

| ตัวชี้วัด | นิยามและเป้าหมายตั้งต้น |
| --- | --- |
| เริ่มใช้งานได้ | อย่างน้อย 80% ของร้าน pilot สร้างงานและส่งผลแรกสำเร็จภายใน 7 วัน นับจากร้านเริ่ม trial |
| ส่งงานสำเร็จ | อย่างน้อย 95% ของคำขอส่งผลที่ valid สำเร็จบน server ภายใน 24 ชม. แยกคำขอที่ถูกปฏิเสธเพราะสิทธิ์หรือ conflict |
| เวลาบันทึกของช่าง | median ไม่เกิน 3 นาทีต่อเครื่องเดิม นับจากเปิดฟอร์มถึงส่งผลสำเร็จ ไม่รวมเวลาซ่อมจริง |
| คุณภาพข้อมูล | 100% ของผลสำเร็จเชื่อม customer location equipment ร้านและผู้ทำถูกต้อง ไม่มีข้อมูลหลุดข้ามร้าน |
| วงจรดูแล | เก็บ due ที่มีสิทธิ์ตั้งรอบครบ 100% ทดสอบแจ้งเตือนและ rebook ไม่ซ้ำด้วยข้อมูลจำลอง |
| การตรวจเงิน | 95% ของหลักฐานที่ข้อมูลครบได้รับผลภายใน 1 วันทำการ ยอดเงินและ period ซ้ำต้องเป็น 0 |
| ความเต็มใจจ่าย | เป้าหมายอย่างน้อย 2 ร้านยืนยันเลือกแพ็กเกจเมื่อจบ pilot รายงานจำนวนจริง ไม่ใช้เป็นข้อสรุปตลาด |
| ต้นทุนดูแล | วัดเวลา support และตรวจเงินต่อร้าน ภาพเฉลี่ย SMS และ OCR เพื่อตรวจงบหัวข้อ 6 |

## เกณฑ์ที่ต้องผ่านก่อนรับเงินจริง

• T01–T20 ผ่าน รวมการทดสอบสองภาษา ไม่มีข้อผิดพลาดวิกฤตด้าน tenant เงิน สิทธิ์หรือ draft และทดสอบ Android กับ iOS จริง

• restore สำเร็จในสภาพแวดล้อมแยก พร้อมผล RPO RTO และวิธี replay deletion log

• บัญชีธุรกิจ ข้อมูลผู้ขาย เอกสารรับเงิน และขั้นตอนภาษีที่บริษัทใช้ได้รับการตรวจแล้ว

• เลือกและตั้ง SMS OCR private storage และ push credentials พร้อมงบและ alert ไม่มี secret ในแอป

• มีเจ้าหน้าที่ตรวจเงิน ผู้อนุมัติคืนเงินคนที่สอง และผู้รับผิดชอบเหตุระบบขัดข้อง

• ประกาศราคา เงื่อนไขข้อมูลและการช่วยเหลือที่ตรงกับค่าระบบ พร้อมช่องทางให้ร้านแจ้งปัญหา

# 13 การใช้เอกสารและแหล่งอ้างอิง

## ลำดับเอกสารในการพัฒนา

ใช้เอกสารฉบับนี้กำหนดราคาเสนอเปิดตัว ค่าตั้งต้น และขอบเขตเวอร์ชันแรก ส่วน Product Functional Specification ฉบับ 1.1 ใช้อ้างอิงวงจรธุรกิจ UI UX Design Specification ฉบับ 1.1 ใช้อ้างอิงหน้าจอ และ Database Backend Design ฉบับ 1.1 ใช้อ้างอิงโครงสร้างข้อมูลและ API

หากฉบับ 1.1 ระบุว่า trial grace และ quota ยังไม่กำหนด ให้ใช้ข้อเสนอ 14 วัน 7 วัน และตารางหัวข้อ 2 เป็นฐานการทดลองในฉบับนี้ หากฉบับ 1.1 ออกแบบรายปีหรือ hosted checkout ให้ถือว่าเลื่อนไปตามหัวข้อ 9 ไม่ต้องลบความสามารถรองรับในโมเดลข้อมูล

ต้นแบบราคาและสถานะในเอกสาร UI ก่อนหน้านี้เป็นข้อมูลจำลอง ไม่ใช่ค่าที่เผยแพร่จริง การเปลี่ยนขอบเขตในฉบับนี้ยังไม่ได้แก้หน้าจอต้นแบบทุกหน้า และไม่ถือว่าต้นแบบหรือระบบจริงถูกพัฒนาแล้ว

## รายการตัดสินใจและเจ้าของงาน

| เรื่อง | ฐานที่ใช้เดินงาน | ผู้รับผิดชอบก่อนเปิดจริง |
| --- | --- | --- |
| ราคาและค่าตั้งต้น | 2 แพ็กเกจรายเดือนตามหัวข้อ 2 ทดลอง 14 วัน grace 7 วัน | เจ้าของผลิตภัณฑ์ทบทวนหลัง pilot และเผยแพร่เวอร์ชันราคา |
| ช่องทางรับเงิน | โอนเข้าบัญชีธุรกิจ ตรวจรายการจริง | ทีมการเงินจัดบัญชี เอกสาร และเจ้าหน้าที่ |
| ขอบเขตพัฒนา | A01 ถึง D03 ตามหัวข้อ 10 | ทีมพัฒนาแตกเป็น ticket พร้อม acceptance |
| ผู้ให้บริการภายนอก | SMS OTP และ OCR รายเดียว private storage และ push | ทีมเทคนิคเลือกหลังตรวจต้นทุนและอุปกรณ์ ข้อมูลฐานอยู่ PostgreSQL บน Ubuntu ตามแนวทางเดิม |
| ข้อมูลและเปิดขาย | ตามหัวข้อ 5 8 และ 12 | เจ้าของผลิตภัณฑ์ ทีมข้อมูลและการเงินตรวจนโยบายจริง |

## แหล่งราคาบริการที่ตรวจสอบ

Cloudflare R2 Pricing — Standard storage และค่าคำขอ
https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/

Google Cloud Vision Pricing — Text Detection คิดตามภาพและ feature
https://cloud.google.com/vision/pricing

Omise Pricing Thailand — อัตรา PromptPay สำหรับประเมิน gateway ระยะถัดไป
https://www.omise.co/th/pricing/thailand

ตรวจแหล่งราคา 2 ตุลาคม 2569 ราคาของเราและงบในหัวข้อ 6 เป็นข้อเสนอภายใน ไม่ใช่ราคาที่ผู้ให้บริการเหล่านี้เสนอสำหรับระบบทั้งหมด อัตราบริการอาจเปลี่ยน ต้องตรวจอีกครั้งก่อนซื้อ

# 14 การรองรับภาษาไทยและอังกฤษ

รองรับสองภาษาตั้งแต่ MVP สำหรับ Owner Technician และ Platform Admin โดยใช้รหัส th สำหรับภาษาไทย และ en สำหรับภาษาอังกฤษ ข้อกำหนดนี้ใช้กับทุกแพ็กเกจและ trial ไม่คิดค่าแปลหรือเป็นฟีเจอร์อัปเกรด

## การเลือกภาษา

มีตัวเลือก ไทย / English ในหน้าก่อนเข้าสู่ระบบและใน Settings ของทุกบทบาท ไม่ใช้ธงประเทศแทนภาษา ครั้งแรกเลือกตามภาษาเครื่องถ้าเป็นไทยหรืออังกฤษ ภาษาอื่นให้เริ่มไทย เมื่อผู้ใช้เลือกเองให้จำค่ารายบัญชีและใช้ค่านั้นก่อนภาษาเครื่อง การเปลี่ยนภาษาของ Owner ไม่เปลี่ยนภาษาของช่างหรือร้านอื่น

หลังเข้าสู่ระบบใช้ preferred_language ของบัญชี ผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบจำเฉพาะค่าบนอุปกรณ์ เปลี่ยนภาษาแล้วอัปเดตหน้าปัจจุบันโดยไม่บังคับ logout ไม่ทำให้ฟอร์ม draft รูปค้างส่ง หรือ filter หาย ขณะ offline ใช้ข้อความสองภาษาที่ติดตั้งไว้ได้

## ขอบเขตที่ต้องแปล

• เมนู หัวข้อ ปุ่ม ฟอร์ม ตัวเลือกสถานะ คำแนะนำ validation ข้อผิดพลาด empty state และข้อความโหลดหรือ pending sync

• สมัครร้าน ยืนยันตัวตน Join Link อนุมัติช่าง ลูกค้า อุปกรณ์ ตารางงาน ผลบริการ ประวัติ รอบดูแล และ Subscription

• ทุกโมดูล Platform Admin รวมการเงิน support consent audit labels และการยืนยันคำสั่งสำคัญ

• ข้อความระบบในแอป push SMS และอีเมลที่มีใน scope โดยส่งตามภาษาผู้รับ ไม่ใช้ภาษาเครื่องของผู้ส่ง

• ประกาศและข้อความเงื่อนไขที่ระบบเผยแพร่ต้องเตรียมทั้งสองภาษา ส่วนเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่หรือร้านเขียนเองเก็บตามต้นฉบับ

## ข้อมูลที่เก็บร่วมกัน

ชื่อร้าน ลูกค้า ที่อยู่ note รายละเอียดบริการ ข้อความ ticket Brand Model Serial และข้อความจาก OCR ไม่แปลอัตโนมัติ ไม่สร้างข้อมูลลูกค้าสองชุดตามภาษา การค้นหารองรับข้อความไทยและอังกฤษที่เก็บจริง การแปลอัตโนมัติของข้อมูลผู้ใช้ไม่อยู่ใน MVP

ใช้ translation key เดียวต่อความหมายและแยกข้อความ th กับ en ห้ามฝังข้อความ UI ในโค้ดทุกหน้าหรือใช้ชื่อสถานะที่แปลแล้วเป็นค่าในฐานข้อมูล Status และ role เก็บเป็น code เดิม API ส่ง error code พร้อมข้อมูลประกอบให้ client แสดงข้อความตามภาษา

เพิ่ม preferred_language ให้บัญชีผู้ใช้และ platform_accounts พร้อมค่าที่ตรวจได้เฉพาะ th หรือ en ข้อมูลเดิมใช้ th ค่า default ของร้านใช้กับเอกสารและผู้รับที่ไม่มีค่าภาษาเท่านั้น ไม่ใช้บังคับภาษาแก่สมาชิกทั้งร้าน ระบบตรวจ missing key ก่อน release หากหลุดให้ fallback ไทยและบันทึกปัญหา โดยไม่แสดง raw key แก่ผู้ใช้

# 14 การแสดงผลและเกณฑ์ตรวจรับสองภาษา

## วันที่ เวลา เงิน และเอกสาร

ภาษาไทยแสดงปี พ.ศ. อังกฤษแสดงปี ค.ศ. และชื่อเดือนชัดเจน เช่น 10 พฤศจิกายน 2569 เท่ากับ 10 November 2026 ใช้เวลา 24 ชั่วโมงตาม timezone ร้าน ฐานข้อมูลเก็บวันมาตรฐานและ UTC ตามเดิม

เปลี่ยนภาษาแล้ววันนัด due period ราคา timezone และโควตาไม่เปลี่ยน ทั้งสองภาษาใช้เลข 0–9 แสดงเงินบาทหรือ THB ไม่แปลงเป็น USD และยอดชำระต้องเท่ากัน

Invoice และใบรับเงินใช้แบบสองภาษาในเอกสารเดียว เลขที่และยอดเดียว ข้อมูลผู้ซื้อใช้ต้นฉบับ Export ใช้ id status code และหัวคอลัมน์มาตรฐานคงที่ พร้อมคำอธิบายสองภาษา

แจ้งเตือนใช้ template ตามภาษาผู้รับ ณ เวลาส่ง เปลี่ยนภาษาไม่ส่งซ้ำ เก็บ snapshot ข้อความที่ส่งแล้วและไม่แก้ประวัติย้อนหลัง

## งานพัฒนาเพิ่มเติมใน MVP

เพิ่ม A05 ระบบภาษา หลัง A02 ครอบคลุม catalog ตัวเลือก preferred_language วันที่ เงิน template และ missing key งาน B และ C ต้องส่งข้อความครบสองภาษา D01 ตรวจมือถือจริงกับหลังบ้าน th และ en รวมเป็น 17 กลุ่มงาน

ปุ่มและข้อความรองรับภาษาอังกฤษที่ยาวขึ้น ตรวจหน้ากว้าง 320 px ตัวอักษรขนาดใหญ่ screen reader และตาราง ต้องไม่มีข้อความสำคัญถูกตัดหรือหน้าจอล้น

| ID | สถานการณ์ | ผลที่ต้องเห็น |
| --- | --- | --- |
| T15 | เลือกภาษาก่อน login และหลัง login | จำค่ารายบัญชี owner กับช่างเลือกต่างกันได้ ไม่มีผลข้ามร้าน |
| T16 | สลับภาษาระหว่างกรอกงานและ offline | draft รูป filter และค่าฟอร์มไม่หาย ไม่ logout แสดงข้อความครบ |
| T17 | ทดสอบงานและสมาชิก th กับ en | เมนู validation error สถานะและ Admin แปลครบ ไม่มี raw key หรือปุ่มล้น |
| T18 | เทียบวันนัด due และราคาสองภาษา | พ.ศ. กับ ค.ศ. ตรงวันเดียวกัน ยอด THB และ period ไม่เปลี่ยน |
| T19 | Owner ภาษาอังกฤษ ช่างภาษาไทย | ส่งแจ้งเตือนตามผู้รับ สลับภาษาไม่ส่งซ้ำ ประวัติส่งเดิมยังถูกต้อง |
| T20 | เปิดเอกสารและ export หลังสลับภาษา | เลข invoice ยอด id และ status code เดิม ข้อมูลผู้ใช้ไม่ถูกแปลหรือทำสำเนา |

หัวข้อ 14 ใช้ร่วมกับ Product UI UX และ Backend ฉบับ 1.1 การส่งมอบ MVP ต้องผ่าน T01–T20 ทั้งสองภาษา เอกสารอ้างอิงหลักยังใช้ภาษาไทย